（機關名稱）（單位名稱）作業程序說明表

| 項目編號 | JP06 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 決標（適用最有利標決標） |
| 承辦單位 | 採購單位 |
| 相關單位 | 監辦單位、需求或使用單位、採購評選委員會、工作小組 |
| 作業程序說明 | ㄧ、依政府採購法（下稱本法）第52條第1項第3款及第56條採最有利標決標，並依本法第94條、採購評選委員會組織準則及採購評選委員會審議規則、臺中市政府暨所屬各機關學校採購作業要點，成立採購評選委員會，就招標文件所訂評審標準，辦理綜合評選，評定最有利標。 二、作業程序： - 敘明採最有利標決標之具體事實及理由(辦理巨額工程採購，應依本法第11條之1成立採購工作及審查小組協助審查），簽報機關首長或其授權人員核定，且報經上級機關核准後，方得辦理。 - 成立採購評選委員會： - 人數為5人以上，其中專家、學者人數不得少於三分之一，且不得為政府機關之現職人員；專家、學者以外之人員不得多於三分之二，該等人員為機關之現職人員，可包括其他機關之現職人員，委員應就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，並注意其操守。通知聘（派）委員時，一併檢附「採購評選委員會委員須知」。召集人由機關首長擔任，或由機關首長或其授權人員指定一級主管以上人員擔任；副召集人由機關首長或其授權人員指定機關內部人員擔任。 - 各機關得自政府採購法主管機關所建置專家、學者名單中或自行遴選專家、學者，併同本機關內派(及其他機關)委員建議名單，簽請機關首長或其授權人員圈選排序核定後密封，暨指定專人啟封，並就前述圈選名單依序通知委員意願調查。擬聘兼之專家、學者及其他機關之現職人員，應經其同意。 - 一併成立3人以上之工作小組，其中至少1人具有採購專業人員資格，且與評選委員不重複。 - 評選委員會成立後，其委員名單應即公開於主管機關指定之資訊網站；委員名單有變更或補充者，亦同。但經機關衡酌個案特性及實際需要，有不予公開之必要者，不在此限。機關公開委員名單者，公開前應予保密；未公開者，於開始評選前應予保密。 - 召開評選委員會議，訂定或審定評選項目、評審標準及評定方式。但評選項目、評審標準及評定方式，有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定。 - 委員會議召開時，應有委員總額二分之一以上出席，其決議應經出席委員過半數之同意行之。出席委員中之外聘專家、學者人數應至少二人且不得少於出席人數之三分之一。會議進行中，出席委員人數不符上揭情形者，議案不得提付表決。召集人及副召集人均不能出席會議者，應擇期另行召開會議。 - 會議結束，應製作紀錄，由出席委員全體簽名。 - 訂定招標文件，辦理招標： - 招標文件應載明以合於招標文件規定之最有利標為得標廠商、評選項目、評審標準及評定方式、是否採行協商、協商時得更改之項目及應予淘汰或不予評比之情形等。 - 依案件性質及廠商備標所需時間，訂定合理之等標期限。 - 辦理招標公告，公開於政府電子採購網，並刊登政府採購公報。 - 確認投標廠商家數符合規定（例如：公開招標第1次需3家以上廠商投標）後，依招標文件規定之時間及地點開標審查。審標結果與招標文件規定不合者，不得參與後續階段之評選。合格者，由工作小組依據評選項目或評選委員會指定之項目，就受評廠商資料擬具初審意見。 - 工作小組擬具初審意見，以記名方式秘密為之，其內容載明：（1）採購案名稱；（2）工作小組人員姓名、職業及專長；（3）受評廠商於各評選項目所報內容是否具可行性，並符合招標文件所定之目的、功能、需求、特性、標準、經費及期程等；及（4）受評廠商於各評選項目之差異性，連同廠商資料送評選委員會供評選時參考。 - 擇日召開採購評選委員會議，辦理廠商評選事宜： - 會議前，應先確認出席委員人數符合規定（上開（二）之6）。 - 有簡報程序者，應一併通知受評廠商到場辦理簡報及詢答。廠商另外提出變更或補充資料者，該資料應不納入評選，且不得利用簡報更改廠商投標文件內容。投標廠商未出席簡報及現場詢答者，不影響其投標文件之有效性。 - 評選委員會辦理評選時，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。 - 評選委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異時，應敘明理由列入會議紀錄。或不同委員之評選結果有明顯差異者，召集人應提交評選委員會議議決或依委員會決議辦理複評。複評結果仍有明顯差異時，由評選委員會決議之。 - 各委員評選結果應彙整製作總表；會議結束並應製作紀錄，由出席委員全體簽名。 - 以不訂底價為原則，預先於招標文件標示價格為得協商更改之項目之一，並於評定最有利標前，與廠商進行協商程序時洽減之，否則只能就廠商之標價決定是否接受。 - 評選結果如無法評定最有利標時，得就原招標文件已標示得更改項目之內容，依下列程序採行協商措施。但原招標文件未標示採行協商措施及得更改項目者，應予廢標： - 個別洽所有合格之廠商，就協商項目進行協商，協商時應平等對待所有合於招標文件規定之廠商，避免洩漏個別廠商資料。協商並應作成紀錄。 - 由參與協商之廠商依據協商結果，於一定期間內，修改投標文件重行遞送。其重行遞送之投標文件，有與協商無關或不受影響之項目者，該項目應不予評選，並以重行遞送前之內容為準。再進行第2次綜合評選。 - 採購評選委員會辦理第2次綜合評選，應就廠商因協商而更改之項目重行評分（比）後，再與其他未更改項目之原評分（比）結果，合併計算，以評定最有利標。 - 綜合評選不得逾3次。第3次綜合評選結果，如仍無法評定最有利標時，應予廢標。 - 評選委員會議評定最有利標後，應將評選結果簽報機關首長或其授權人員核定，再辦理決標，決標時並應製作決標紀錄。 （十）評定最有利標後，對於合於招標文件規定但未得標之廠商，應通知其最有利標之標價與總評分或序位評比結果，及該未得標廠商之總評分或序位評比結果；對不合於招標文件規定之廠商，並應通知其原因。 （十一）決標後應於30日內刊登決標公告，載明最有利標之標價及總評分或序位評比結果、評選委員會全部委員姓名及職業，及評定最有利標會議之出席委員姓名。 （十二）簽辦文件，參考工程會訂頒之「機關辦理最有利標簽辦文件範例」。 |
| 控制重點 | - 就個案敘明需採最有利標決標之事實及理由，簽經機關首長或其授權人員核准(辦理巨額工程採購，應依本法第11條之1成立採購工作及審查小組協助審查)，並報經上級機關核准。 - 依本法第94條及採購評選委員會組織準則第3條、第4條、臺中市政府暨所屬各機關學校採購作業要點規定，簽報成立採購評選委員會，並一併成立工作小組。其人數及人員專業符合規定，且成員無重複情形。 - 委員應就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，並注意其操守；通知聘（派）委員時，一併檢附「採購評選委員會委員須知」。依採購評選委員會組織準則第6條規定公開委員名單，未公開者，開始評選前，就評選委員會委員名單，依「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」執行保密措施。 - 評選項目、評審標準及評定方式，除有前例或條件簡單者外，由採購評選委員會訂定或審定，且其權重及配分設定合理（例如簡報不得高於20%；非採固定費用或費率決標，其價格納入評分或評比者為20%至50%間）。 - 確認招標文件應載事項及等標期均符合規定，辦理招標，且投標廠商家數符合規定始辦理開標。 - 工作小組於評選會議召開前擬具初審意見，且其內容包含所有應載事項。 - 評選委員會議召開時： - 確認委員出席人數與出席之專家學者人數及其占出席委員人數比率符合規定，無應辭職或予以解聘情形，且委員全程參與，並親自評分。召集人及副召集人均不能出席會議者，應擇期另行召開會議。 - 委員如有因故未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達規定者，應另行遴選委員補足之。 - 有簡報程序者，不允許廠商利用簡報更改其投標文件內容；廠商另外提出變更或補充資料者，該資料不納入評選。 - 就評選項目、受評廠商資料、工作小組擬具之初審意見，逐項討論後再進行評選。 - 評選結果與初審意見有異時，敘明理由列入會議紀錄。不同委員之評選結果有明顯差異者，由召集人提交委員會議議決或辦理複評。 - 就評選結果彙整製作總表，及製作評選會議紀錄，由出席委員簽名，其內容須符合法令規定。 - 工作小組擬具初審意見及評選委員會審查、議決等評選作業，以記名方式秘密為之。 - 善用協商程序，協商時平等對待所有合於招標文件規定之廠商，並作成協商紀錄。 - 廠商於協商後重行遞送之投標文件，其有與協商無關或不受影響之項目者，該項目不予評選，並以重行遞送前之內容為準。 - 採購評選委員會如辦理第2次綜合評選，其未參與第1次評選之委員，不得參與該第2次之評選。辦理第3次綜合評選者，亦同。 - 以不訂底價為原則。採訂定底價者，已預先於招標文件標示價格為得協商更改之項目，並於評定最有利標前，與廠商進行協商程序時洽減之。 - 評選委員會辦理廠商評選，評選結果應簽報機關首長或其授權人員核定後，再辦理決標，決標時並應製作決標紀錄。 - 機關對於評選委員會違反本法之決議，不得接受；發現評選作業有足以影響採購公正之違法或不當行為者，應依本法第48條第1項第2款規定不予開標決摽。其涉及違法失職行為者，應依相關規定懲處。 - 依規定通知合於招標文件規定但未得標之廠商評選結果及決標結果；對不合於招標文件規定之廠商，通知其原因。 - 於決標後30日內刊登決標公告，並載明規定事項。 - 簽辦文件，參考工程會訂頒之「機關辦理最有利標簽辦文件範例」，公開於工程會網站(https://www.pcc.gov.tw\政府採購\採購手冊及範例\機關辦理最有利標簽辦文件範例\適用最有利標)。 - 不可有「最有利標錯誤行為態樣」之情形。 |
| 法令依據 | - 本法第27條、第28條、第47條、第52條、第56條、第57條、第60條、第61條、第94條。(108.05.22) - 本法施行細則第76條至第78條。(110.07.14) - 最有利標評選辦法(97.02.15)。 - 採購評選委員會組織準則(110.11.11)。 - 採購評選委員會審議規則(110.11.04)。 - 採購評選委員會委員須知(111.2.25)。 - 採購評選委員會委員保密措施一覽表(107.09.27)。 - 機關採購工作及審查小組設置及作業辦法(109.7.15)。 九、臺中市政府暨所屬各機關學校採購作業要點。(111.12.30) 十、行政院公共工程委員會相關函令： (一)「最有利標錯誤行為態樣」107年8月20日工程企字第10700259750號函修正。 (二)「政府採購錯誤行為態樣」109年9月14日工程企字第1090100528號令修正。(109年9月18日工程企字第10901007461號函) (三) 110年7月9日工程企字第1100014804號函辦理評選會議之執行疑義。 |
| 使用表單 | 無。 |

（機關名稱）控制作業自行評估表

年度

自行評估單位：採購單位

作業類別（項目）：決標（適用最有利標決標）

評估期間：   年  月  日至   年  月  日     評估日期：   年   月   日

| 控制重點 | 評估情形 |  |  |  |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落實 | 部分落實 | 未落實 | 未發生 | 不適用 |  |
| - 是否就個案敘明需採最有利標決標之事實及理由，簽經機關首長或其授權人員核准(辦理巨額工程採購，應依本法第11條之1成立採購工作及審查小組協助審查)，並報經上級機關核准。 - 是否依本法第94條及採購評選委員會組織準則第3條、第4條、臺中市政府暨所屬各機關學校採購作業要點規定，簽報成立採購評選委員會，並一併成立工作小組。其人數符合規定，且成員無重複情形。 - 遴選評選委員，是否已有考量其具備與採購案相關之專門知識，通知聘（派）時已一併檢附「採購評選委員會委員須知」。評選委員會成立後，其委員名單是否已公開；未公開者，是否符合採購評選委員會組織準則第6條第1項但書規定，及開始評選前，是否就評選委員會委員名單，依「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」執行保密措施。 - 評選項目、評審標準及評定方式，除有前例或條件簡單者外，是否由採購評選委員會訂定或審定，且其權重及配分設定合理（例如簡報不得高於20%；非採固定費用或費率決標，其價格納入評分或評比者為20%至50%間）。 - 招標文件應載事項及等標期是否均符合規定，且投標廠商家數是否符合規定始辦理開標。 - 工作小組是否於評選會議召開前擬具初審意見，且其內容包含所有應載事項。 - 評選委員會議召開時： - 委員出席人數與出席之專家學者人數及其占出席委員人數比率是否符合法令規定，無應辭職或解聘情形，且委員全程參與，並親自評分。並注意是否有召集人及副召集人均不能出席會議之情形。 - 委員如有因故未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達規定者，是否另行遴選委員補足之。 - 有簡報程序者，是否不允許廠商利用簡報更改其投標文件內容；廠商另外提出變更或補充資料者，該資料是否不納入評選。 - 是否就評選項目、受評廠商資料、工作小組擬具之初審意見，逐項討論後再進行評選。 - 評選結果有明顯差異者，是否由召集人提交委員會議議決或辦理複評。本委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異時，是否敘明理由列入會議紀錄。 - 是否就評選結果彙整製作總表，製作評選會議紀錄，由出席委員簽名，其內容並符合法令規定。 - 工作小組擬具初審意見及評選委員會審查、議決等評選作業，是否以記名方式秘密為之。 - 是否善用協商程序，協商時是否平等對待所有合於招標文件規定之廠商，並作成協商紀錄。 - 廠商於協商後重行遞送之投標文件，其有與協商無關或不受影響之項目者，該項目是否不予評選，並以重行遞送前之內容為準。 - 採購評選委員會如辦理第2次綜合評選，其未參與第1次評選之委員，是否不得參與該第2次之評選。辦理第3次綜合評選者，亦同。 - 以不訂底價為原則。採訂定底價者，是否已預先於招標文件標示價格為得協商更改之項目，並於評定最有利標前，與廠商進行協商程序時洽減之。 - 評選委員會辦理廠商評選，評選結果是否簽報機關首長或其授權人員核定後，再辦理決標，決標時並應製作決標紀錄。 - 機關對於評選委員會違反本法之決議，是否不予接受；發現評選作業有足以影響採購公正之違法或不當行為者，是否依本法第48條第1項第2款規定不予開標決摽。其涉及違法失職行為者，是否依相關規定懲處。 - 是否依規定通知合於招標文件規定但未得標之廠商評選結果及決標結果；對不合於招標文件規定之廠商，並通知其原因。 - 是否於決標後30日內刊登決標公告，並載明規定事項。 - 簽辦文件是否參考工程會訂頒之「機關辦理最有利標簽辦文件範例」。 - 是否無「最有利標錯誤行為態樣」之情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 複核： |  |  |  |  |  |  |

註：

      - 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。

      - 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等；遇有「部分落實」、「未落實」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。